Uchazeč:

VÝZVA  K  PODÁNÍ  NABÍDKY

- Předmět  nabídky:

Předmětem nabídky je plnění  zakázky - provedení Obnovy hřbitova a zeleně na hřbitově v Rostoklatech , které je finančně podpořeno SZIF z Programu rozvoje venkova ČR.

Místo plnění:	k.ú. Rostoklaty

Označení :

„ Bezpečné místo posledního odpočinku v Rostoklatech“

- Identifikační údaje zadavatele:

| NÁZEV : | OBEC ROSTOKLATY |
| --- | --- |
| SÍDLO: | 281 71 ROSTOKLATY č.p. 32 |
| IČ: | 235709 |
| ZASTOUPENÝ: | Radkou Novákovou |
| KONTAKTNÍ OSOBA: | Radka Nováková |
| TEL.: | 724179707 |
| EMAIL: | obec@rostoklaty.cz |

- Podmínky nabídky:

- VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

### Předmětem nabídky  je provedení :

a) vykácení : 9 ks Acer pseudoplatanus, 36 ks Thuja

b) odstranění  pařezů

c) nová výsadba – 10 ks Acer platanoides, 10 ks Tilia cordata , 6 ks Prunus serrulata – Sakura, 34 ks Forsyhtia x intermedia – zlatice, 5 ks Pinus sylvestris – borovice lesní

d) dodání a osazení mobiliáře - 4 x betonová lavička, 1 x stojan na kola,

e) obnova a zpevnění hlavní cesty – štěrk, hutnění

f) oprava budovy sociálního zařízení – zednické práce – vnitřní, vnější omítky, oprava střechy  dodání a osazení střešní krytiny

- místo a Doba plnění

Místem plnění zakázky: k.ú. Rostoklaty , parc.č. 428/2

Doba plnění:

Předpokládaný termín zahájení plnění   - 14. února 2011

Předpokládaný termín ukončení plnění  - 30. června 2011

Uchazeč uvede dobu plnění ve dnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím  až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je zadavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, uchazečem navržená doba plnění zůstává nezměněna.

- požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu díla,

  - Nabídková cena bude uvedena v Kč.

  - Nabídková cena bude stanovena pro navržené termíny plnění.

  - Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«, která obsahuje všechny práce, dodávky a služby nutné k provedení díla .

- Platební podmínky

Fakturace bude rozdělena na 2 části :

- část – po dokončení předmětu díla bod 3.1.  a) vykácení : 9 ks Acer pseudoplatanus, 36 ks Thuja, b) odstranění vzniklých pařezů

- část – po dokončení předmětu díla bod 3.1. c) nová výsadba – 10 ks Acer platanoides, 10 ks Tilia cordata , 6 ks Prunus serrulata – Sakura, 34 ks Forsyhtia x intermedia – zlatice, 5 ks Pinus sylvestris – borovice lesní

d) dodání a osazení mobiliáře - 4 x betonová lavička, 1 x stojan na kola,

e) obnova a zpevnění hlavní cesty – štěrk, hutnění

f) oprava budovy sociálního zařízení – zednické práce – vnitřní, vnější omítky, oprava střechy  dodání a osazení střešní krytiny

Zhotovitel může vystavit  fakturu  po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena na min. 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platba bude probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje  budou v této měně. Součástí daňového dokladu bude položkový rozpočet zpracovaný dle katalogu stavebních prací (RTS, a.s., Brno)

- podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Obsah nabídky

Nabídka bude předložena v  originále , v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- způsob hodnocení nabídek dle hodnotících kritérií

Základním kritériem pro přidělení zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

A. Nabídková cena bez DPH				váha – 100 %

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za celý rozsah plnění  zakázky.

- Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídky budou podány osobním doručením, elektronicky nebo poštou do kanceláře  Obecního úřadu Rostoklaty, Rostoklaty čp 32, PSČ 281 71.

Prohlídka místa plnění:

Prohlídka místa plnění je stanovena na pondělí 17.ledna  2011 od 900 - 1300 hod

Jiný termín lze stanovit po vzájemné dohodě.

Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky se stanovuje na pátek 28. ledna 2011 do 1200 hod

Vyhodnocení nabídek:

Vyhodnocení nabídek se uskuteční v pondělí 31.ledna 2011 na zasedání zastupitelstva obce od 19 00 hod. v kanceláři Obecního úřadu Rostoklaty, Rostoklaty 32; 281 71

- Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů kopiemi požadovaných dokladů,

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, živnostenský list, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán (např. dle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů);

- pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální hodnotě pojistné částky 500.000,-Kč (půlmilionukorunčeských)

- uvedení min. 3 akcí podobného rozsahu provedených dodavatelem za posledních 3 roky,

- Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pro zakázky kdykoliv bez uvedení důvodu (nejpozději do uzavření smlouvy o dílo)

V Rostoklatech, dne 10.1.2011

Za zadavatele:      Radka Nováková, starostka

.