Smlouva o dílo č. ………….

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:	   …………………………………………….

…………………………………………….

adresa: …………………………………………….

zastoupený: …………………………………………….

IČ: ……………..        DIČ: ……………..

Bankovní spojení: …………….., číslo účtu: ……………..

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: 	Obec Rostoklaty

Zastoupená: Radkou Novákovou, starostkou

281 71 Rostoklaty čp 32

Email: obec@rostoklaty.cz

IČ: 00235709

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení: ČSOB PS Praha

Číslo účtu: 0012308464/0300

(dále jen objednatel)

uzavírají tímto v souladu s platnými českými právními předpisy dále uvedenou Smlouvu o dílo, z níž  vyplývá povinnost  zhotovitele provést na svůj náklad práce dohodnuté v čl. II. této smlouvy a povinnost objednatele provedené práce převzít a zaplatit za ně smluvenou cenu.

Na základě dohody smluvních stran v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 obchodního  zákoníku se jejich závazkový vztah řídí ustanoveními obchodního zákoníku.

II.

Předmět díla

- Předmětem plnění této smlouvy o dílo je provedení obnovy fasád vč. výplní stavebních otvorů kostela sv. Martina v Rostoklatech. Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří Pozemní stavitelství Praha-západ, Karlštejnská ul. čp. 8, 252 17 CHÝNICE, zakázkové číslo 004715, zpracovaný  v 08/2010, IČ - 185 82 061; a platným stavebním povolením (Měú Český Brod č.j. 20813/08/STAV/Ma ze dne 9.1.2009 a Rozhodnutím (Měú Český Brod č.j. 18575/2007/STAV- Št ze dne 9.1.2008).

- Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v cenové nabídce zhotovitele ze dne ………... 2012, která jako příloha (č. 1) tvoří nedílnou součást této smlouvy.

- Dílem se rozumí dodávky a práce dle projektové dokumentace, provedené za podmínek stanovených touto smlouvou a výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací ze dne 26.3. 2012.

- Zhotovitel je odpovědný za to, že jím předložená cenová nabídka obsahuje všechny práce potřebné k provedení díla v rozsahu dle uvedeného projektu.

- Součástí předmětu díla jsou všechny práce, konstrukce a činnosti, které jsou nezbytné pro kvalitní realizaci tohoto díla nebo vyplývají z následujících ustanovení této smlouvy (jedná se např. o pomocné ochranné konstrukce, odvozy materiálu včetně ukládky, přesuny hmot, nájmy strojů a zařízení včetně energií; zřízení, udržování a odklízení staveniště, výstražné tabulky a jiné).

- Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu díla sjednanou touto smlouvou.

- V předmětu plnění je také obsažena veškerá potřebná ochrana povrchů a součástí stavby předané zhotoviteli i díla zhotovitelem provedeného, jakož i respektování požadavků pracovníků památkové péče.

III.

Místo a způsob provedení díla

- Zhotovitel provede dílo na nemovitosti (budově) objednatele na adrese:

Kostel Svatého Martina,  obec Rostoklaty na pozemku st.p. 1

- Případné práce nad rámec stanovený v předmětu plnění této smlouvy budou kvalifikovány jako vícepráce. V tomto případě musí zahájení vlastních prací předcházet projednání s objednatelem a jeho písemné odsouhlasení, a to dle rozsahu víceprací formou zápisu ve stavebním deníku (u navýšení ceny o částku do 50.000,--Kč) nebo písemného dodatku k této smlouvě (u navýšení přesahujícího 50.000,-- Kč).

Cena víceprací bude kalkulována v jednotkových cenách a procentních sazbách uvedených v cenové nabídce, případně dle ceníku RTS.

- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předložit soupis objednateli k odsouhlasení formou „Dodatku ke smlouvě“. Teprve po jeho podpisu pověřeným zástupcem objednatele má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- Při provádění prací postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, má objednatel právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se smlouvou. Po zahájení prací bude stanoven zápisem do stavebního deníku harmonogram kontrolních dnů.

- Zhotovitel je oprávněn prováděním prací nebo jejich částí pověřit jinou fyzickou nebo právnickou osobu.V takové případě však ručí za způsob provádění prací a jejich kvalitu objednateli i nadále zhotovitel.

- Objednatel je oprávněn pověřit výkonem dozoru investora jinou fyzickou nebo právnickou osobu.

IV.

Cena díla

- Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran (podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách) a nabídkou zhotovitele ze dne …….. 2012 a činí:

Cena díla bez DPH				……………… Kč

- K výše uvedeným cenám bude účtováno DPH podle platných předpisů.

Konečná cena s DPH 20% činí                             ……………. Kč

(slovy …………….…………….…………….…………….…………….českých)

- Cena za dílo dle odst. 1. tohoto článku je cenou maximální pro daný rozsah prací. V ceně jsou obsaženy veškeré náklady potřebné k provedení díla.

- V ceně jsou obsaženy i pomocné práce, výrobky a materiály, náklady na požární dohled, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště a ostatních vedlejších nákladů.

- Dohodnutá cena v odst. 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost, geodetické práce a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit.

- Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele. Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

- Uvedená cena je stanovena za plně dokončené a předané dílo.

V.

### Platební podmínky

- Objednatel nebude poskytovat zálohy na provedení díla.

- V průběhu realizace prací budou zhotovitelem vystavovány měsíčně dílčí faktury, a to po odsouhlasení rozsahu odvedených prací a jejich kvality zástupcem objednatele ve stavebním deníku. Dílčí faktury budou zhotoviteli propláceny maximálně do výše 90 % smluvní ceny s tím, že zbývajících 10 % bude vypořádáno v konečné faktuře po protokolárním převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.

Ke každé faktuře bude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací + kontrolovatelný výkaz výměr.

- Práce přesahující rozsah předmětu plnění specifikovaný v cenové nabídce (vícepráce) budou po odsouhlasení účtovány dle skutečného plnění.

- Vícepráce budou vedeny ve stavebním deníku, který bude na kontrolních dnech písemně odsouhlasen zástupcem objednatele. Fakturace víceprací bude probíhat na základě písemného odsouhlasení soupisu víceprací zástupcem objednatele dle čl. III.2.

- Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli.

- Cena víceprací bude kalkulována v jednotkových cenách a procentních sazbách uvedených v cenové nabídce, případně dle ceníku RTS.

- Právo vystavit konečnou fakturu za provedení díla za cenu dle čl. II této smlouvy vzniká zhotoviteli následující den po protokolárním předání díla za dále uvedených podmínek v tomto článku.

- Konečná faktura bude vystavena na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek, a to po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávce a přejímce díla. Tato faktura bude obsahovat vyúčtování všech dílčích faktur, případných přeplatků či nedoplatků a příslušné DPH. Tato faktura musí mít dále náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty, musí obsahovat přesné aktuální označení objednatele a zhotovitele, jejich bankovní spojení, datum splatnosti a celkovou fakturovanou částku.

- Splatnost dílčích faktur a konečné faktury činí 21 dnů od doručení objednateli.

- Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, předá-li objednatel příkaz bance k úhradě daňového dokladu – faktury tři dny před uplynutím její splatnosti.

- Objednatel může daňový doklad – fakturu do lhůty splatnosti zhotoviteli vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje

- nesprávné náležitosti

- chybí-li daňovému dokladu – faktuře některá z náležitostí daňového dokladu.

- Pokud v průběhu realizace prací a dodávek dojde k nenaplnění požadovaných dotací z veřejných prostředků na financování stavby, objednatel tuto skutečnost neprodleně oznámí zhotoviteli a bude společně dohodnut další postup prací, případně další postup financování, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. V takovém případě nebude vůči objednateli uplatněna sankce dle čl. XI. odst. 3 této smlouvy.

- Budou-li z výše uvedeného důvodu práce přerušeny, budou práce, které jsou provedeny, oceněny podle dohodnutých cen a po dopočtu nezbytných prokazatelných vícenákladů vzniklých přímo a jen na vlastní stavbě tímto přerušením prací (nikoliv již na zařízení staveniště nebo v rámci organizace zhotovitele), bude tato hodnota po odečtení již zaplacených faktur splatnou pohledávkou vůči objednateli.

VI.

Čas plnění

- Zhotovitel provede dílo dle čl. II. ve lhůtě:

zahájení díla                                1.6. 2012

ukončení díla                              20.10. 2014

- S ohledem na finanční možnosti objednatele a přislíbené příspěvky bude v roce 2012 provedena I. etapa díla. Rozsah a cena I. etapy díla je vymezen v položkovém rozpočtu I. etapy 2012 (příloha č. 2). Bez uzavření Dodatku, který bude specifikovat rozsah a cenu II. etapy  nebudou práce zahájeny.

Rozsah a cena I. etapy díla bude specifikován před podpisem Smlouvy o dílo.

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před počátkem prací. Protokol o předání a převzetí staveniště je nedílnou součástí této stavby. Předávání a přebírání díla bude provedeno v místě provádění díla písemným protokolem, podepsaným zmocněnci obou smluvních stran.

- Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a ostatní prostory, poskytnuté mu objednatelem do 7dnů.

- Termíny díla (čl. 1) jsou pro zhotovitele závazné. Je možno je však prodloužit z důvodu změny předmětu plnění, či jiných důvodů na kterých se obě smluvní strany dohodnou.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit dodávku díla v důsledku působeni okolností vyšší moci.    Za okolností vyšší moci strany považují překážky, které nastaly nezávisle na vůli    zhotovitele a bránící mu ve splnění jeho povinnosti (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, výnosy a nařízení či zákony státních orgánů omezujících či měnících činnost zhotovitele atp). V těchto případech se smluvní strany dohodnou na úpravě smlouvy zejména ke vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

VII.

## Podmínky provádění díla

- Zhotovitel provede dílo v souladu s předpisy a normami platnými v ČR v době uzavření této smlouvy, vztahující se k předmětu smlouvy.

- Zhotovitel v plné míře ručí za splnění oznamovací povinnosti v případě nepředvídaných nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, stanovené v § 176 odst. 1 stavebního zákona. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Případné postihy za nesplnění této povinnosti jdou k tíži zhotovitele.

- Vady a nedodělky díla, nebránící používání díla obvyklým způsobem nejsou důvodem k nepřevzetí díla. V zápise o převzetí díla bude uveden soupis vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění.

- Za vady a nedodělky bránící převzetí díla se pokládá:

- nedokončenost stavebních prací;

- vady bránící vydání kolaudačního souhlasu

- vady v provedení bránící používání díla obvyklým způsobem.

- Odpovědnost za škody na díle přecházejí na objednatele po podpisu předávacího protokolu. Od tohoto okamžiku je objednatel oprávněn dílo užívat obvyklým způsobem. Vlastnické právo k provedenému dílu přechází na objednatele po zaplacení poslední oprávněné faktury.

- Závazek zhotovitele je splněn provedením díla uvedeného v čl. II. smlouvy a jeho předáním objednateli ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1 smlouvy. Nedílnou součástí díla a předávacího řízení je předání dokumentace uvedené v čl. X. smlouvy.

- Závazek objednatele je splněn převzetím díla (nebrání-li tomu vadné plnění ze strany  zhotovitele) ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 1 smlouvy a zaplacením ceny dle podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy.

- Dnem převzetí staveniště zodpovídá zhotovitel za jím způsobené škody na majetku objednatele, s výjimkou škod způsobených vyšší mocí. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů BOZP a požární ochrany na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením objednateli, třetím osobám a nebo jemu samému.

V případě škod způsobených objednateli nebo třetím osobám je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklady odstranit, popř. je nahradit v penězích, a to nejdéle do termínu předání předmětného díla.

- Dodavatel bere na vědomí, že práce v místě plnění nejsou přípustné o nedělích a církevně zasvěcených svátcích.

VIII.

Záruky

- Zhotovitel odpovídá za řádné a kvalitní provedení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy, spočívající v použití materiálů odpovídajících příslušné technologické   normě a za řádné a odborné provedení díla v souladu se standardem odpovídajícímu obvyklé současné technické úrovni.

- Dále je zhotovitel odpovědný i za všechny specifické vlastnosti předmětu smlouvy.

- Záruční doba na provedení díla spočívající ve zhotovení stavby je stranami dohodnuta na dobu 48 měsíců. Takto sjednaná záruční doba se vztahuje na stavbu jako celek. Pokud jde o části stavby, zejména o jakákoliv technická zařízení nebo materiál použitý v souvislosti se zhotovením stavby podle této smlouvy vztahuje se na ně záruční doba stanovená výrobcem těchto zařízení a materiálů podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady kdykoliv během záruční doby. Oznámení o vadách může být učiněno jakoukoliv formou, vč. telefonického či ústního, vždy však s následným potvrzením písemnou formou.

- Zhotovitel je v záruční lhůtě povinen do 7 dnů od oznámení vady objednatelem zahájit odstraňování oprávněných vad, a to na svůj náklad.

- Pokud zhotovitel neodstraní oprávněné vady včas a řádně, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci nenaruší žádná jiná práva, plynoucí objednateli ze záruky.

- Vedle práv stanovených v odst. 5 a 6 tohoto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod.

- Zhotovitel prohlašuje, že pojištění na stavební dílo je v rámci stavebně montážního pojištění.

IX.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- Objednatel pro zhotovitele zajistí k řádnému provádění díla:

- vstup pracovníkům zhotovitele do míst provádění díla;

- uvolnění všech pracovních ploch, kde bude prováděno dílo uvedené v čl. III této smlouvy a odstranění překážek, které by bránily k přístupu k těmto plochám;

- stavební povolení s nabytím právní moci, nebo ohlášení stavebních prací;

- možnost napojení na elektrickou síť – zhotovitel zajistí přípojku na své náklady

- možnost napojení vody –  náklady hradí zhotovitel

- Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby minimalizoval negativní vlivy na vlastní stavbu, vyplývající z provádění díla.

X.

## Dokumentace díla

- Pokud závazné předpisy, či závazné části českých státních norem stanoví provedení zkoušek osvědčujících vlastnosti díla nebo jeho části, musí zhotovitel tyto zkoušky         provést před dokončením díla.

- Protokoly, či jiné doklady osvědčující provedení zkoušek uvedených v odst. 1 tohoto článku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel je povinen je předat objednateli ve lhůtě stanovené v čl. VI., této smlouvy.

- V rámci stavby bude veden stavební (montážní) deník podle § 157 zák. č. 183/2006 Sb., a to v rozsahu dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.

- Do stavebního deníku se zapisují všechny důležité okolnosti, týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, popř. další údaje nutné pro posouzení prací.

- Vyžaduje-li to zásadní povaha záznamu ve stavebním deníku, pak protistrana se musí k tomuto záznamu vyjádřit do tří pracovních dnů po prokazatelném seznámení se s ním a to písemně, jinak se má za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

XI.

Smluvní pokuty a úroky

- Nesplní-li zhotovitel závazek dokončit dílo ve sjednaném čase je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny nedokončených prací za každý i započatý den prodlení.

- Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v předávacích protokolech nebo kolaudačním rozhodnutí, nebo nezahájení odstraňování závad ve lhůtě stanovené v čl. VIII., odst. 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli sankci ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

- Nezaplatí-li objednatel zálohu nebo fakturu do termínu splatnosti, může zhotovitel požadovat úrok ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý i započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nevyklidí pracoviště a ostatní prostory poskytnuté mu objednatelem ve lhůtě stanovené v čl. VI. odst. 3, uhradí objednateli za každý den prodlení částku 1000,- Kč.

- Povinnost zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1) a 2) tohoto článku vzniká zhotoviteli do 30 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k zaplacení smluvní pokuty – sankce, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

- Povinnost zaplatit úrok z prodlení dle odst. 3), tohoto článku vzniká objednateli do 30 dnů od vyčíslení částky zhotovitelem a doručením objednateli.

XII.

Společná ustanovení

- Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění smluvní činnosti zhotovitele.

- Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil bezplatně a bezodkladně vady vzniklé z této činnosti a činnost prováděl řádným způsobem.

a) 	Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší- li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučený dopis) upozorněn. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dopisu o odstoupení druhé smluvní straně. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo náklady spojené s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených v souvislosti s odstoupením od smlouvy na dokončení stavby a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele, zejména porušování technologických postupů nebo závazných pokynů objednatele a realizování prací v rozporu s projektovou dokumentací;

- skutečnost, že postup prací zhotovitele nezaručuje dokončení díla v dohodnutém termínu;

- provádění díla takovým způsobem, že při pokračování v provádění díla by hrozil vznik škody objednateli;

- provádění díla v rozporu s ujednáními obsaženými v této smlouvě o dílo a v jejích přílohách

b) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude naplněno financování akce z dotačních grantů. Tuto skutečnost je objednatel povinen neprodleně oznámit. V tomto případě uhradí zhotoviteli prokazatelně realizovanou část rozpracovaného díla.

- Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit při nedodržení dohodnutých platebních podmínek ze strany objednatele, pokud tento nebude k takovému kroku dle této smlouvy oprávněn. Tím není dotčeno jeho právo na náhradu případné škody.

6) V případě sporu hodnocení jakosti a kvality předmětu díla nebo jeho části, který bude mít za následek, že nemůže dojít mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. Pokud bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti platným standardům kvality, provede zhotovitel na svůj náklad úpravu díla do odpovídajícího stavu.

- V případě, že nebude možné nápravu provést, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí přiměřené slevy z díla, vyjádřené rovněž v příslušném posudku nebo stanovené dohodou smluvních stran.

- V případě vzájemné dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu si obě smluvní strany vzájemně nahradí již provedené služby.

- V případě, že předmětné dílo nebude dokončeno zaviněním na straně zhotovitele do 20.09. 2012 a objednatel v návaznosti na tuto skutečnost neobdrží příslušnou dotaci z prostředků Ministerstva kultury na dílo, které je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen za nesplnění termínu zhotovení díla uhradit objednateli vedle smluvní pokuty dle čl. XI. odst. 1 ještě smluvní pokutu ve výši přislíbené, ale neobdržené dotace z veřejných prostředků na financování díla dle této smlouvy. Tato smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží od objednatele vyčíslení smluvní pokuty a výzvu k jejímu uhrazení.

- V případě, že předmětné dílo nebude zhotovitelem provedeno v odpovídající kvalitě  a objednatel v návaznosti na tuto skutečnost obdrží pouze část příslušné dotace z prostředků Ministerstva kultury, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, o kterou mu byla dotace z uvedeného fondu krácena. Tato smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží od objednatele vyčíslení smluvní pokuty a výzvu k jejímu uhrazení.

XIII. Závěrečná ustanovení

- Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění a předpisy prováděcími.

- Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

V Rostoklatech dne ………….. 2012                                V ………. dne ………….. 2012

.......................................................

objednatele

.........................................

za zhotovitele

……………………………..